江西省幕村农牧科技有限公司生猪种质资源保护利用能力提升项目邀请招标公告

江西省幕村农牧科技有限公司生猪种质资源保护利用能力提升项目，经业主研究决定，采用邀请招标方式，邀请有意向的投标人参与本工程的投标，现将有关招标事宜公告如下：

一、工程概况:

1、工程名称:江西省幕村农牧科技有限公司生猪种质资源保护利用能力提升项目

2、资金来源:县财政资金

3、工程建设地点:修水县

4、工期：120天

5、招标方式:邀请招标

6、工程规模:详见工程量清单。

7、工程要约价: 5376915.35 元（结算时工程量按实际发生计取)。

8、建设范围: 施工图纸和工程量清单范围内。

9、质量要求:合格。

二、邀请投标单位名单（排名不分先后）

| 序号 | 邀请投标单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 江西玉丰建设有限公司 |
| 2 | 江西省金辉建设有限公司 |
| 3 | 江西省泽昌建设工程有限公司 |

三、报名须知

1、具有独立法人资格；

2、具备行政主管部门核发：建筑或市政三级及以上(含三级)的施工企业；

3、本项目邀请投标函；

四、投标资格标及商务标要求：

1、企业营业执照复印件加盖公章；

2、资质证书复印件加盖公章；

3、安全生产许可证复印件加盖公章；

4、法人或法人委托代理人（法人或法人委托代理人到场）；

5、法人授权委托书（限本工程）；

6、二级及以上(建筑或市政)注册建造师复印件加盖公章；

7、八大员复印件加盖公章(施工企业专职安全生产管理人员证C证,电子证书即可);

8、外埠来赣施工单位还应持有江西省建设行政主管部门办理的住建云备案手续材料(复印件加盖公章)；

9、以上1-8项资料放入资格标（盖章装订成册一正一副密封提交）；

10、商务标要求：放入报价函及工程量清单一正一副（盖章装订成册密封提交）。

五、投标保证金要求：

1、本工程投标保证金为伍万元整，只收中标候选人单位的投标保证金。中标单位必须如数递交保证金金额，如出现缺少视为弃标。严禁串标、围标等违法行为，一经查实扣留投标保证金。

2、履约保证金：合同价的10%，开标会结束后24小时内转入招标单位指定账户。

3、中标服务费由中标单位支付。

5、开标时间及地点：2024年11月18日下午15:00时，江西省农牧科技有限公司（港口龙井村）会议室。

六、评标办法：报价承诺法

1、投标序号的产生：根据报名顺序由业主代表以随机抽球的方式抽取一

个号码即为本次标段的投标编号1号 (例如：抽取的号码是10号，10号即

为投标编号1号， 11号即为投标编号2号，以此类推，其余顺延)。

2、直接从审查合格的投标单位直接抽取1名中标单位（由业主代表随机抽取），现场直接宣布中标单位。

七、其他事项

1.因承包人施工组织不力、人员不到位、施工管理混乱等情况造成工期进度延误3天以上,发包方可将全部工程直接分包给其他施工单位,其结算办法由发包方确定,承包人不得有任何异议。

2.对所有材料、人工价格无论涨跌一律不予以调差,全部由中标单位负责承担,工程量按实际完成工程量计算。

3.该工程中标公司必须保证其有公司工作人员到现场施工,业主对中标单位的公司工作人员在岗情况不定期进行抽查,发现一次不在岗直接扣除罚款1000元。

4.延期处罚,承包人承诺在规定的工期内必须完成施工任务,每延期一天罚款1000元。

5、付款方式：2024年12月31日前支付工程款250万元，2025年3月30日前支付工程余款。

6、该项目工程的所有关税收必须在修水县缴纳。工程款支付按修水税务部门提供的税务发票结算。如中标后不能提供修水税务部门开具增值税务发票结算，工程款项不予支付，一切后果由施工单位自行承担。

7、中标后公示期满三天内签订施工合同并立即施工，否则视为弃权。

八、公告时间：2024年11月14日至开标前。

招标单位：江西省幕村农牧科技有限公司

联系人：卢先生        联系电话：15979978991

招标代理单位：江西金顺康建工有限公司

联 系 人：晏女士     联系电话：15170259807